中国商飞公司

专项装饰装修工程供应商入库方案征询书

目   录

第一章 概述	3

第二章 报名条件	3

第三章 履约须知	4

第四章 报价标准和投标要求	5

4.1 报价标准	5

4.2 投标要求	5

第五章 合同执行标准	6

第六章 工程工期和质量	6

6.1 工程工期	6

6.2 工程质量	7

第七章 工程款拨付	7

第八章 投标须知	7

第九章 评标	8

9.1 评标原则	8

9.2 评标程序及方法	9

9.3 无效投标	10

附件1 工程建设标准、规范清单	11

附件2 服务后评价机制	13

附件3 耗材清单	15

# 第一章 概述

工程概况：

我单位（中国商用飞机有限责任公司，以下简称“中国商飞公司”）拟对总部大楼专项装饰装修工程进行供应商招标选取，为确保工程质量、安全，提高经济效益，本着公开、公正、公平竞争的原则，基于业务工作需要并报经单位批准，拟通过“公开招募、准入审核”方式，择优选定三家供应商建立专项装饰装修工程备选库。

1、 项目名称：中国商飞公司总部大楼专项装饰装修工程供应商入库项目

2、 项目地址：上海浦东新区世博大道1919号

# 第二章 报名条件

*1、报名企业条件:参加该项目投标的企业具独立法人资质有三年以上成熟工程建设或装饰装修维护施工经验（营业执照营业范围至少包含以下，许可项目：各类工程建设活动（叁级及以上资质）；一般项目：建筑材料、五金交电等建材相关）。

*2、报名材料:报名时应提供企业营业执照复印件、企业法人代表身份证复印件、专业资质证书、类似工程施工业绩、单位介绍信(委托代理人应随带授权委托书)。

*3、资格要求需要满足《‌中华人民共和国政府采购法》‌第二十二条的规定，‌包括具有独立承担民事责任的能力、‌良好的商业信誉和健全的财务会计制度、‌履行合同所必需的设备和专业技术能力、‌依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、‌参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（投标人须提供《投标人资格声明函》）。‌

*4、‌投标供应商需要具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包资质、建筑装修装饰工程专业承包资质叁级（‌含）‌以上等级，针对项目组建团队，需各提供至少三名专业设计师和专职装饰装修师傅名单。

*5、维修项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（附件1）。

*6、不接受联合体供应商投标，‌以确保项目的专业性和效率。‌

*7、投标供应商必须具有独立的法人资格，无不良行为记录，未被列入失信人名单，最近三年内没有相应的劳务或者合同纠纷，投标人没有被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（需要提供截图证明，加盖公司公章，一旦发现有记录，取消供应商入选资格）。

*8、投标供应商需要注册资金100万及以上，注册成立时间三年以上，投标供应商为非外资（含港澳台）独资或外资参股企业，不得有外资背景（外资背景包括但不限于：境外（含港澳台区域）商事主体或组织直接或间接控股、参股；通过设置商事主体股东的股东以及逐层的股权架构体现出境外主体，亦或通过委托持股、协议等其他方式进行实际控制或经营管理）或经股权穿透有外商投资企业或外商投资再投资型企业不得参与本项目投标。

*9、投标供应商需要有直接或者间接服务过国家事业单位、国营单位、政府单位等装修项目其中任何一例及以上数量案例。

*10、投标供应商需要提供承诺遵守国家法律法规，在装饰装修服务过程中不泄露中国商飞公司相关信息，所有参与供应商及公司相关人员签字承诺。

# 第三章 履约须知

1. 供应商入选进库后，中国商飞公司有权对供应商服务情况进行考核评价，并执行服务后评价机制相关要求（附件2）。

2. 供应商入选进库后，耗材配件品牌参照投标材料中指定品牌进行采购实施。中国商飞公司有权根据工程项目实际情况选择指定品牌外的其他品牌、型号，价格以招标人审批或最终结算审价为准。

3. 招标人对以上材料均保留甲供的权利。

4. 供应商入选进库后，应足额支付项目施工人员工资，不得以总体折扣率为理由进行克扣，如发生劳资纠纷，由中标供应商承担所有责任和风险。

*5. 投标人参与投标即默认知悉并同意上述内容。

# 第四章 报价标准和投标要求

# 4.1 报价标准

1. 对于预算在200万元以下的项目，工程项目（工程量）和采购设备清单依甲方提供的项目采购要求为准；对于预算在200万元（含）以上的项目，将根据《中华人民共和国招标投标法》进行公开招标。

2. 造价执行当年最新的上海房屋维修人力成本和建材市场价格相应的取费标准为参考依据。

3. 每次装修以及维修采购设备文件中未提供工程量的项目，报价不含其造价，以供应商预算费用为上限进行所有供应商比价，后期该项目发生实际变更，均不可超过中标时总报价。

4. 日常维修和维护，待供应商入选后，提供日常维修维护方案和收费标准进行操作指导，不在维修维护清单里面明确标价的，根据实际需要再做调整列入明码标价清单，后期收费和付费都参照明码标价清单进行。

5、主要材料供应及质量要求：材料的采购由中国商飞公司和供应商共同考察后，经中国商飞公司同意后方可使用。

# 4.2 投标要求

投标入选供应商需要提供中国商飞公司总部大楼专项装饰装修维护服务方案。包括但不限于项目团队配置（需各提供至少三名专业设计师和专职装饰装修师傅名单）、驻场人员配置、应急方案（需体现响应时间）、施工现场安全环保、文明施工保证措施、质量保证措施、履约承诺及能力等。

# 第五章 合同执行标准

1. 入选供应商目录后，方可参与中国商用飞机有限责任公司总部大楼专项装饰装修工程的相关项目和相关设备供货。

2. 预估工程费用为人民币50万以下的项目，入选供应商将采用固定总价合同：即价格是以明确的设计施工图纸为计算基础,除施工期间的设计变更或增减项目外,均不作价格调整；若施工期间发生设计变更而增减工程量的,按承包人所报价格,计算所增减工程量款项；施工过程中因建设单位或设计更改增加工程项目的，根据当年或最接近时间的上海市建筑工程预算定额、上海市市场信息价及上海市市场行情按实进行调整。

3. 预估工程费用为人民币50万及以上的项目，工程实际结算金额另需经公司审计部门审价后进行结算。

4. 涉及到中国商飞公司总部大楼的维修装修以及相关办公设备的采购，将统一由入选供应商进行提供，单次金额超过壹万元，将由入选供应商比价采购，单次金额低于壹万元，中国商飞公司可以直接让入选供应商供货（没有预付款，付款流程按照中国商飞公司目前的采购付款流程操作）。

5. 供应商应根据中国商飞公司提供的需求文件、施工图纸、工程量清单、补充通知编写装修方案及报价。

6. 对工程量有异议的，应在合同签订前期进行说明清楚，工程量有差错的在实施前必须调整正确。

# 第六章 工程工期和质量

# 6.1 工程工期

本工程施工工期(日历天数)参照国家现行工期定额、结合中国商飞公司实际情况确定;投标供应商可根据自己的实际情况自行确定投标工期。

# 6.2 工程质量

1. 工程质量、安全及验收标准中标人供应商必须严格按照设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到标准要求。

2. 中标供应商在施工中应确保整个项目的施工安全，保证工程进度，严把工程质量关。

3. 工程质量严格按国家的行业标准和规范进行验收。

4. 有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

5. 工程施工质量必须达到合格标准。

6. 验收中发现产品材料不符合要求，有掺杂别的品牌、规格不足等现象，责令退回并返工，所发生的损失由中标人承担。

7. 工程完工后，由有关的质量验收部门对工程进行验收。

# 第七章 工程款拨付

工程价款的拨付：本工程在工程竣工验收合格并符合合同要求，工程结算后两个月内支付合同总金额的97%，合同规定的质保期满后支付合同剩余款项。本工程要求按中标工期完工;每推迟一天交付使用，按中标价的万分之二予以处罚。

# 第八章 投标须知

1. 投标书需要密封和投送到中国商飞公司办公室指定地点和接收人。

2. 投标书包括商务标书和服务方案。

商务标：对招标文件的响应程度;胜任程度及信誉;综合说明(即法人代表授权书、企业营业执照、资质资格证书、公司简介、诚信中国截图资料、投标人资格声明函、项目案例、保密承诺等);法人代表的签章;项目组成人员明细表;以及其它需要说明的文件和证明材料。

服务方案：日常维修维护方案、承诺表。

服务方案中的章节编排按如下顺序和要求制作：

（1）服务方案

（2）服务进度计划及保证措施

（3）保证质量措施

（4）保证安全措施

（5）文明施工现场措施

（6）合理化建议

3. 参加后期中国商飞公司装饰装修维护工程投标的单位是通过资格预审程序选定的。

4. 招标方有权拒绝接受不符合、不响应招标要求的投标文件。

5. 接受投标时间、投标截止时间及开标时间：

（1）网上报名时间：2024年9月11日—2024年9月27日

（2）投标截止时间：2024年9月27日18：00前将投标方案送至中国商用飞机有限责任公司办公室(迟到作废标处理)。

联系人：钱建飞 联系电话：18019190948

6. 开标地点：中国商用飞机有限责任公司总部(办公室)。

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时出席开标仪式。

7. 投标供应商不论是否中标，投标资料不予返回。

8. 对投标供应商不解释未中标的原因。

9. 中标供应商在履约过程中要服从建设单位的领导，如有不同意见应协商解决。

# 第九章 评标

由中国商用飞机有限责任公司办公室组成评标委员会，依照评审程序进行评审。

# 9.1 评标原则

1. 公开、公平、公正

2. 质量好，信誉高，价格合理。

# 9.2 评标程序及方法

1. 对投标供应商进行资质等相关材料评估。

2. 对投标供应商的投标方案进行评估。

3. 综合投标供应商的管理、业绩、方案进行综合评估。

4. 评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。评标采用综合评价法，综合得分最高者中标。其中，(1)若排序出现并列时，由招标工作小组根据企业的业绩、资质等综合比较，集体确定排序先后，确定中标候选人;(2)招标人确定排名前三的中标候选人为中标人。排名前三的任意中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能承接项目的，招标人可以依排名顺序确定其他中标候选人为中标人。

5. 招标小组按以下评分标准进行详细评审：

（一）商务标（40.00分）

商务评审表

| 序号 | 评审标准 | 最低分 | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业规模达500万元（含）以上得5分，300（含）-500万元得3分，100（含）-300万元得1分。 | 0.0 | 5 |
| 2 | 投标人提供建筑工程施工总承包资质证明、建筑装修装饰工程专业承包资质证明，每提供一份二级及以上材料增加5分，每提供一份三级材料增加3分，最高加至10分，不提供不得分。 | 0.0 | 10 |
| 3 | 投标人提供近三年（2021年至今）所负责项目证明材料，每提供一个项目的有效材料加3分，最高加至15分。 （注：业绩要求及证明材料详见类似项目业绩一览表要求） | 0.0 | 15 |
| 4 | 投标人另行提供以上任意一份有效合同中的项目效果图及完工后实景图，视完成相似度酌情打分，最高加至7分。 | 0.0 | 10 |

（二）技术标（60.00分）

技术评审表

| 序号 | 评审标准 | 最低分 | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材配件 投标人提供常用耗材配件清单并注明品牌，根据合理性酌情进行评分。耗材清单详见附件3。 优秀10-7分、良好6-4分、一般3-0分 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 工程结算 投标人提供人工费用标准清单和工程结算的总体折扣率，根据合理性酌情进行评分。 优秀15-11分、良好10-6分、一般5-0分 | 0.0 | 15.0 |
| 3 | 服务方案 按照投标人所提供的服务方案（包括但不限于项目团队配置、驻场人员配置、零星工程应急方案、施工现场安全环保、文明施工保证措施、工期及质量保证措施、履约承诺及能力等）进行评分。 优秀35-26分、良好25-13分、一般12-0分 | 0.0 | 35.0 |

（三）总得分=商务分+技术分

6. 本次招标采用资格预审的方法确定合格投标供应商清单。从报名供应商中,经资格预审合格的供应商中评比后确定3家工程中标单位，录入中国商飞公司供应商目录库。

7. 评标委员会确定中标供应商后，以中标通知书通知中标供应商。

# 9.3 无效投标

1. 投标书未按要求密封，商务标书内未加盖单位公章、无法人代表签字的；

2. 服务方案未按要求编制打印的，服务方案标书无效；

3. 投标书未按规定时间送达中国商飞公司招标负责办公室；

4. 投标单位在开标后迟到的；

5. 投标单位的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的；

6. 委托代理人没有授权委托书而参加开标会议的。

本条例解释权归中国商用飞机有限责任公司。

附件1

工程建设标准、规范清单

包括但不仅限于：

1.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

2.《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014 (2018 年版)）

3.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

4.《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

5.《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

6.《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

7.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

8.《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）

9.《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）

10.《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）

11.《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）

12.《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）

13.《建筑工程设计文件编制深度规定》

14.《建筑防排烟技术规程》（DGJ08-88-2006）

15.《上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理的通知》（沪建交[2006]765 号）

16.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

17.《建筑工程质量检验评定标准》(JBJ 301--88)

18.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

19.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--2014)

20.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209--2010)

21.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2018)

22.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242--2002)

23.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243--2016)

24.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303--2015)

25.《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)

26.国家、部颁、地方有关技术规定

27.除上述已列明的规范和标准外的国家、上海市颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定等。

规范如有更新，以更新版为准。‌

附件2

服务后评价机制

为更好管理和监督供应商的服务质量，供应商入选进库后，中国商飞公司有权对供应商服务情况进行考核评价，并执行服务后评价机制相关要求。

一、评价维度

1.服务质量：对供应商服务效率、服务质量、服务态度等酌情打分。

2.响应速度：对供应商维修响应时间酌情打分。

3.价格合理性：供应商服务费用是否合理，人工成本、耗材费用是否符合上海市建筑工程预算定额或上海市市场行情。

4.合同履约：供应商是否按照合同约定提供服务。

5.安全管理：对供应商的安全管理措施、人员资质配备情况酌情打分。

二、评价方法

1.项目评价：每项目（工程）完成后对供应商的服务进行评估。

2.定期评价：每年对供应商服务进行总体评估。

三、结果运用

1.对定期评价或项目评价80-100分的供应商，列为合格供应商；

2.定期评价或项目评价80分以下的供应商，列为待考核供应商，适当减少合作机会；

3.当供应商未按照合同规定履行义务，出现以下情形将触发清退条件：

（1）连续2次定期评价或项目评价80分以下；

（2）未按要求做好施工现场安全管理；

（3）多次出现提供劣质产品或延迟交付，影响中国商飞公司权益等情形；

（4）多次出现收费较高，明显超出上海市建筑工程预算定额或上海市市场行情等情形；

（5）多次出现无法提供新产品或服务，无法满足企业技术要求等情形；

（6）违反《中国商飞公司廉洁协议》内容。

附件3

耗材清单

| 序号 | 名称 | 可提供品牌（供应商填写） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材（板材、型材） |  |
| 2 | 钢材（线材） |  |
| 3 | 五金材料 |  |
| 4 | 开关、插座 |  |
| 5 | 电线管 |  |
| 6 | 灯泡 |  |
| 7 | 防火涂料 |  |
| 8 | 建筑陶瓷 |  |
| 9 | 墙面漆 |  |
| 10 | 防水材料 |  |
| 11 | 填缝剂 |  |